用户已经确认了所有剩余的记忆层问题：

1. LRU + 14周过期：自动 + 手动结合

2. @跨项目：@项目名 + 首次授权确认

3. soul/agent_rule_basic：配置文件热加载

4. LLM自动提取：自动入库（无感）

现在用户要项目计划，每一个模块怎么做。我需要整理出完整的模块化设计方案。

让我梳理一下所有已确认的决策，然后给出详细的项目计划。

完整决策清单（已确认）：

**部署架构**

- Agent 独立 Gin 服务（Go，8001端口），数据处理由 Python 子服务承担

- Nginx 反代同源 `/agent` 和 `/agent/api`

- 不修改 AIWallHub（合并阶段再改）

**技术栈**

- 后端主体：Go 1.25+ + Gin（API/编排/存储/鉴权/工具）

- 数据处理：Python 子服务（RAG/Embedding/BM25，Go 通过 HTTP 调用）

- 数据库：MySQL 8.0（已装）+ Redis（待装）

- 向量库：Chroma（嵌入式单实例）

- Embedding：bge-large-zh（本地加载，sentence_transformers）

- ORM：GORM（Go）；Python 子服务可用 SQLAlchemy（可选）

- LLM：DeepSeek（默认，可扩展）

- 鉴权：复用 AIWallHub 的 JWT (HS256)

**技术栈对齐说明（2026-07-29 更新）**

- 主体服务（API/编排/存储/鉴权/会话/工具注册）全部用 Go 1.25+ + Gin + GORM 实现，落地代码在 agent-go/。

- 仅数据处理（RAG/Embedding/BM25/Chroma 向量库）由 Python 子服务承担，Go 通过 HTTP 调用。

- 下文各模块设计中的 .py 文件路径与 Python 代码示例仅作设计参考（体现模块职责与数据流），实际实现以 Go 为准。

- 模块 4（记忆）中 embedding_service / retriever(BM25) / Chroma 客户端 等数据处理部分保留 Python 实现，作为独立子服务部署。

**Agent 定位**

- 任务执行型助手

- 目标用户：AIWallHub 用户

- 角色：独立功能模块 + 融入内容创作

- 工具能力：操作网站数据 + 操作用户本机 + 外部服务集成

- 主动性：被动+建议 + 主动推送 + 后台自动化

- 语言：中英双语（用户可切换）

- LLM：默认单模型+可扩展

- 开发顺序：先核心后系统

- 节奏：分阶段验收+增量交付

**记忆层（核心）**

- 全局记忆：soul + user + agent_rule_basic

- soul：人格设定 + 身份元数据，开发者固定，配置文件热加载

- user：基础档案 + 位置信息 + 交互偏好，用户可改

- agent_rule_basic：全局固定规则，配置文件热加载

- 存储：代码仓（soul/rule）+ MySQL（user档案）+ Redis（缓存）

- 项目记忆：按项目隔离

- 项目 = 顶层 session，项目下可创建子 session

- 内容：项目元信息 + 项目规则 + 项目上下文 + 项目记忆要点 + 用户自定义

- 生成：项目创建时用户设置 + 后续 LLM 自动提取

- 存储：MySQL（结构化）+ Redis（缓存）+ Chroma（向量）

- 用户可增删改（设置页 + 对话中）

- 记忆注入：分层按需

- 每次必注：user + agent_rule_basic

- 按需注入：soul（默认开）+ 项目记忆 RAG top-5

- 检索：BM25(MySQL全文) + RAG(Chroma) 按 3:7 比例混合

- Embedding：bge-large-zh 本地加载，批量生成（累计5轮，用户可调）

- TTL：LRU + 14周，自动 + 手动结合

- 跨项目：严格隔离，但同用户可 @项目名 首次授权后读取

- 自动提取：无感入库，事后可改

**安全严控**

- API 白名单 + 写操作确认

- 用户间严格隔离

- 全量审计日志（仅写操作）

- 凭证加密 + 日志脱敏

- 限流防滥用

- CLI 工具先不做（后续决定）

**会话**

- 多 session 管理（新建/切换/重命名/删除/恢复）

- 按 user_id + session_id 双重隔离

- LLM Key：用户自带（加密存储）+ 小额度免费

- MCP token：用户自带

- 历史压缩：用户考虑中

**Daemon（CLI）**

- 先不做，后续决定

**前端**

- 跟 AIWallHub 一致（但 AIWallHub 前端未定，先不做前端）

- 暂时只做后端

现在我需要给出模块化项目计划。按照"先核心后系统"和"分阶段验收+增量交付"的原则。

我应该给出：

1. 模块划分

2. 每个模块的职责

3. 每个模块的实现方案

4. 阶段划分

让我组织一下：

**模块划分**：

1. 配置模块（config）

2. 数据库模块（database/storage）

3. 鉴权模块（auth）

4. 记忆模块（memory）- 核心复杂模块

5. LLM 编排模块（llm）

6. 工具模块（tools）

7. 会话模块（session）

8. 审计与安全模块（audit/security）

9. API 层（api/routes）

10. 前端（暂缓）

每个模块的实现方案需要详细说明。

由于用户要"每一个模块你打算怎么做"，我需要给出比较详细的方案，但不要太冗长。用清晰的结构组织。

我应该用 TodoWrite 来跟踪吗？用户只是要计划，不是要开始开发。所以先不用 TodoWrite，等用户确认计划后再用。

让我写一个清晰的项目计划。

好的，记忆层已全部明确。下面是完整的项目计划，按模块划分，每个模块包含职责、实现方案、关键决策。

---

## 项目计划：Agent 重构

### 整体架构

```

┌─────────────────────────────────────────────────┐

│  API 层 (Gin 路由)                              │

│  /auth /session /memory /chat /tools /admin     │

└────────────────────┬────────────────────────────┘

│

┌────────────────────▼────────────────────────────┐

│  核心服务层                                       │

│  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────────┐    │

│  │ LLM 编排 │ │ 会话管理 │ │ 记忆服务     │    │

│  └────┬─────┘ └────┬─────┘ └──────┬───────┘    │

│       │            │              │             │

│  ┌────▼────┐ ┌─────▼────┐ ┌──────▼────────┐   │

│  │ 工具注册│ │ 审批服务 │ │ 检索(BM25+RAG)│   │

│  │ 与执行  │ │          │ │               │   │

│  └────┬────┘ └──────────┘ └───────────────┘   │

└───────┼────────────────────────────────────────┘

│

┌───────▼─────────────────────────────────────────┐

│  基础设施层                                       │

│  MySQL │ Redis │ Chroma │ JWT │ 配置热加载       │

└─────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 模块详细设计

### 模块 1：配置模块（config）

**职责**：管理全局配置（soul、agent_rule_basic）+ 环境变量 + 热加载

**实现方案**：

```

config/

├── soul.yaml              # agent 人格设定 + 身份元数据

├── agent_rule_basic.yaml  # 全局固定规则

├── settings.py            # 环境变量加载（DB/Redis/JWT_SECRET/LLM）

└── hot_reload.py          # watchdog 监听 YAML 文件变化

```

**关键设计**：

- `soul.yaml` 和 `agent_rule_basic.yaml` 用 YAML 格式（可读性好）

- `watchdog` 监听文件变化，变更后自动重新加载到内存

- 热加载通过 `asyncio.Event` 通知各服务刷新缓存

- 加载时校验 schema（必填字段、类型检查）

**soul.yaml 示例结构**：

```yaml

identity:

name: "Agent"

version: "1.0"

creator: "AIWallHub"

personality:

tone: "professional_friendly"  # professional_friendly / casual / formal

style: "concise"               # concise / detailed

values: ["helpful", "honest", "safe"]

greeting: "你好，我是 Agent，有什么可以帮你的？"

```

---

### 模块 2：数据库模块（database）

**职责**：MySQL + Redis + Chroma 三层存储的统一管理

**实现方案**：

```

database/

├── mysql/

│   ├── models.py      # SQLAlchemy 模型

│   ├── connection.py  # 连接池

│   └── migrations/    # Alembic 迁移脚本

├── redis/

│   ├── client.py      # 异步 Redis 客户端

│   └── keys.py        # key 命名规范

└── chroma/

├── client.py      # Chroma 嵌入式客户端

└── collections.py # collection 管理

```

**MySQL 表设计**：

- `agent_user_config`：用户配置（LLM key 加密、语言、偏好）

- `agent_projects`：项目（顶层 session）

- `agent_sessions`：子 session（归属项目）

- `agent_messages`：对话消息

- `agent_memories`：记忆条目（含 project_id、type、content、embedding_status、last_accessed_at）

- `agent_memory_archive`：归档记忆

- `agent_approvals`：审批记录

- `agent_audit_logs`：审计日志（仅写操作）

- `agent_cross_project_grants`：跨项目授权记录

**Redis key 设计**：

```

agent:user:{uid}:config         # 用户配置缓存

agent:user:{uid}:prefs          # 用户偏好

agent:project:{pid}:memories    # 项目活跃记忆缓存

agent:session:{sid}:active      # 活跃 session 标记

agent:rate:{uid}:llm            # LLM 调用限流计数

agent:rate:{uid}:tool           # 工具调用限流计数

agent:hot:soul                  # soul 缓存

agent:hot:rule_basic            # agent_rule_basic 缓存

```

**Chroma 设计**：

- 嵌入式单实例，数据存 `./data/chroma/`

- collection 命名：`proj_{project_id}`

- 每个 collection 存该项目所有记忆的向量

- metadata 字段：`memory_id`、`type`、`created_at`、`tags`

---

### 模块 3：鉴权模块（auth）

**职责**：验证 AIWallHub 的 JWT + 用户隔离 + 凭证加密

**实现方案**：

```

auth/

├── jwt_handler.py      # JWT 验签（HS256，复用 AIWallHub 的 JWT_SECRET）

├── dependencies.py     # FastAPI 依赖项（get_current_user）

├── crypto.py           # AES-256 加密/解密用户凭证

└── rate_limiter.py     # 限流（基于 Redis 滑动窗口）

```

**关键设计**：

- FastAPI 依赖项 `get_current_user` 从 `Authorization: Bearer` 提取 JWT 验签

- 提取 `user_id` 注入 `request.state.user_id`

- 用户 LLM key 用 AES-256-GCM 加密存 MySQL，密钥来自环境变量 `AGENT_ENCRYPTION_KEY`

- 限流：用户自带 key 不限流；免费额度每用户每天 20 次 LLM 调用

- 日志脱敏：所有日志中 key/token 替换为 `***xxx`（仅显示后3位）

---

### 模块 4：记忆模块（memory）— 核心复杂模块

**职责**：全局记忆 + 项目记忆的存储、检索、注入、生成、TTL

**实现方案**：

```

memory/

├── global_memory.py      # 全局记忆（soul/user/rule_basic）

├── project_memory.py     # 项目记忆 CRUD

├── injector.py           # 记忆注入到 system prompt

├── retriever.py          # BM25 + RAG 混合检索

├── extractor.py          # LLM 自动提取记忆

├── embedding_service.py  # bge-large-zh 加载与推理

├── ttl_manager.py        # LRU + 14周过期

└── cross_project.py      # @跨项目读取授权

```

**4.1 记忆注入流程（injector.py）**：

```

每次对话开始：

1. 必注入：user 档案 + agent_rule_basic（从 Redis 缓存读取）

2. soul 默认注入（用户可在设置关闭）

3. 项目记忆 RAG top-5：

a. BM25 从 MySQL 全文索引检索 top-10

b. RAG 从 Chroma 检索 top-10

c. 按 3:7 权重融合排序，取 top-5

4. 组装成 system_prompt 传给 LLM

```

**4.2 BM25 + RAG 混合检索（retriever.py）**：

```

def hybrid_retrieve(query, project_id, top_k=5):

bm25_results = mysql_fulltext_search(query, project_id, top_k=10)

rag_results = chroma_search(query_embedding, project_id, top_k=10)

# 归一化分数到 [0,1]

bm25_norm = normalize([r.score for r in bm25_results])

rag_norm = normalize([r.score for r in rag_results])

# 融合：3:7 权重

merged = {}

for r in bm25_results:

merged[r.id] = 0.3 * r.norm_score

for r in rag_results:

merged[r.id] = merged.get(r.id, 0) + 0.7 * r.norm_score

return sorted(merged, key=lambda x: x[1], reverse=True)[:top_k]

```

**4.3 Embedding 服务（embedding_service.py）**：

```

- 启动时加载 bge-large-zh 到内存（约 1.5GB）

- 提供 embed(texts: list[str]) -> list[vector] 接口

- 批量生成：累计 5 轮对话后批量 embed（用户可调）

- 内存控制：单次批量最大 32 条，防止 OOM

```

**4.4 记忆自动提取（extractor.py）**：

```

每轮对话结束后异步执行：

1. LLM 用专门 prompt 提取本轮关键信息

prompt: "从以下对话中提取值得长期记忆的要点（用户偏好/事实/决策）"

2. 提取结果直接入库（无感）

3. 标记 embedding_status=pending

4. 累计 5 轮后批量生成 embedding 存入 Chroma

5. 用户可在设置页查看/编辑/删除

```

**4.5 TTL 管理（ttl_manager.py）**：

```

- last_accessed_at 字段：每次被检索注入时更新

- 后台定时任务（每天凌晨 3 点）：

- 扫描 last_accessed_at > 14 周的记忆

- 移动到 agent_memory_archive 表

- 从 Chroma 删除对应向量

- 手动归档：用户在设置页点"归档"按钮

- 归档可恢复（30 天内）

```

**4.6 @跨项目读取（cross_project.py）**：

```

用户在对话中输入 "@blog项目 帮我回忆一下架构决策"

1. 解析 @blog项目 → project_id

2. 查 agent_cross_project_grants 表是否有授权

3. 无授权 → 弹窗请求用户确认

4. 用户确认 → 写入授权记录（长期有效）

5. 检索 blog 项目的记忆 top-5 注入当前对话

6. 授权可随时在设置页撤销

```

---

### 模块 5：LLM 编排模块（llm）

**职责**：Function Call 循环 + 多模型支持 + 流式输出

**实现方案**：

```

llm/

├── orchestrator.py      # 核心 Function Call 循环

├── providers/

│   ├── base.py          # LLMProvider 抽象基类

│   ├── deepseek.py      # DeepSeek 实现

│   └── openai.py        # OpenAI 实现（预留）

├── stream.py            # SSE 流式输出

└── prompt_builder.py    # system prompt 组装（含记忆注入）

```

**关键设计**：

- `LLMProvider` 抽象基类：`chat(messages, tools) -> stream`

- 用户配置中指定 provider，运行时按 provider 实例化

- 默认 DeepSeek，架构预留多模型扩展

- `orchestrator` 循环：LLM 决策 → 工具调用 → 结果回灌 → 继续

- 工具调用前查 `require_approval`，需审批则发 `waiting_approval` 事件

- 历史压缩：超过 N 条时压缩前 N-10 条为摘要（用户后续决定具体策略）

---

### 模块 6：工具模块（tools）

**职责**：工具注册、执行、审批、白名单

**实现方案**：

```

tools/

├── registry.py          # ToolRegistry（注册/查找/执行）

├── approval.py          # 审批流（asyncio.Event + SSE）

├── aiwallhub/           # AIWallHub API 工具

│   ├── post_ops.py      # 动态管理（创建/更新/删除）

│   ├── social_ops.py    # 点赞/收藏/评论/关注

│   └── whitelist.py     # API 白名单配置

├── info/                # 信息查询工具

│   ├── weather.py

│   ├── web_search.py

│   └── location.py

├── mcp/                 # MCP 客户端

│   ├── base.py

│   └── luckin_coffee.py

└── file_ops.py          # 文件操作（服务端 workspace）

```

**关键设计**：

- `Tool` dataclass：name/description/parameters/handler/require_approval/category

- 白名单：AIWallHub API 中，删除/取消类操作 `require_approval=True`

- 授权模式：用户可选"单次确认"或"长期授权"（存 `agent_approvals` 表）

- MCP token 用户自带（加密存 `agent_user_config.mcp_tokens`）

- CLI 工具暂不做（后续决定）

---

### 模块 7：会话模块（session）

**职责**：项目 + 子 session 的 CRUD + 历史管理

**实现方案**：

```

session/

├── project_manager.py   # 项目 CRUD

├── session_manager.py   # 子 session CRUD

├── message_store.py     # 消息存取

└── history_compressor.py # 历史压缩（用户后续定策略）

```

**关键设计**：

- 项目 = 顶层 session（`parent_id=NULL`）

- 子 session 归属项目（`parent_id=project_id`）

- 多 session 管理：新建/切换/重命名/删除/恢复

- 消息存 MySQL，活跃 session 缓存到 Redis

- 历史压缩：用户后续决定具体策略，模块预留接口

---

### 模块 8：审计与安全模块（audit）

**职责**：审计日志 + 用户隔离 + 凭证安全

**实现方案**：

```

audit/

├── logger.py            # 审计日志记录（仅写操作）

├── isolator.py          # 用户间隔离校验

└── sanitizer.py         # 日志脱敏

```

**关键设计**：

- 仅记录写操作（创建/更新/删除）到 `agent_audit_logs`

- 字段：user_id/session_id/tool_name/arguments/result/timestamp

- 隔离校验：每次查询记忆/session 时校验 `user_id` 匹配

- 日志脱敏：API key/token/password 字段自动替换

---

### 模块 9：API 层（api）

**职责**：HTTP/SSE 接口路由

**实现方案**：

```

api/

├── auth_routes.py       # /auth/* （登录态校验）

├── session_routes.py    # /session/* （项目+session CRUD）

├── memory_routes.py     # /memory/* （记忆管理）

├── chat_routes.py       # /chat/stream （SSE 流式对话）

├── tools_routes.py      # /tools/* （工具列表/审批）

├── config_routes.py     # /config/* （用户配置）

└── admin_routes.py      # /admin/* （管理后台，soul/rule 更新）

```

**关键接口**：

- `POST /chat/stream`：SSE 流式对话（含审批事件）

- `POST /approval/{id}/decide`：审批决定回调

- `GET/POST/PUT/DELETE /session/*`：session 管理

- `GET/POST/PUT/DELETE /memory/*`：记忆管理

- `GET/PUT /config`：用户配置（LLM key/语言/偏好）

- `POST /memory/cross-project/grant`：跨项目授权

- `GET /admin/soul` / `PUT /admin/soul`：soul 管理（开发者）

---

## 阶段划分

### 阶段 1：核心闭环（先做）

- 模块 1（配置）

- 模块 2（数据库，仅 MySQL 部分）

- 模块 5（LLM 编排）

- 模块 6（工具，仅信息查询类）

- 模块 9（API，仅 `/chat/stream`）

**验收标准**：单用户能通过 API 与 agent 对话，agent 能调用天气/搜索工具

### 阶段 2：记忆系统

- 模块 2（数据库，补 Redis + Chroma）

- 模块 4（记忆，全量）

**验收标准**：项目记忆能 RAG 检索注入，LLM 自动提取记忆入库

### 阶段 3：多用户与会话

- 模块 3（鉴权）

- 模块 7（会话）

- 模块 8（审计）

**验收标准**：多用户隔离，多 session 管理，审批流工作

### 阶段 4：工具扩展

- 模块 6（补 AIWallHub API 工具 + MCP）

**验收标准**：agent 能操作 AIWallHub 数据，MCP 工具可用

### 阶段 5：前端（AIWallHub 前端确定后）

- 跟 AIWallHub 前端框架一致

### 阶段 6：Daemon（后续决定）

- CLI 本机执行

---

## 待你后续决定的事项

1. **历史压缩策略**（你说要考虑）

2. **Daemon 设计**（CLI 后续决定）

3. **AIWallHub 前端框架**（影响阶段 5）

4. **免费额度的具体数值**（暂定每天 20 次 LLM 调用）

5. **soul.yaml 和 agent_rule_basic.yaml 的具体内容**（需要你提供人格设定和规则）

---

你看这个计划是否需要调整？确认后我从阶段 1 开始实施。